## Slide 1: Testplan für Web-App mit Playwright
4-köpfiges Team – Strukturierter Testablauf und Dokumentation

## Slide 2: Agenda
1. Vorbereitung und Setup
2. Testphasen (funktionale, UI-, und Leistungstests)
3. Testauswertung und Abschluss
4. Dokumentationsstruktur

## Slide 3: Vorbereitung und Setup
- Installation und Konfiguration von Playwright (1 Tag)
- Verantwortlich: Teammitglied 1 und 2
- Projekt- und Teststruktur aufbauen (1 Tag)
- Verantwortlich: Teammitglied 3 und 4
- Teststrategie und Anforderungsanalyse (1 Tag)
- Verantwortlich: Alle Teammitglieder (Meeting)

## Slide 4: Testphase 1 - Funktionale Tests
- Erstellen von Testfällen für Hauptseiten (2 Tage)
- Verantwortlich: Teammitglied 1 und 2
- Erstellen von Testfällen für Unterseiten (2 Tage)
- Verantwortlich: Teammitglied 3 und 4

## Slide 5: Testphase 2 - UI-Tests
- Testskripte für UI-Checks entwickeln (2 Tage)
- Verantwortlich: Teammitglied 1 und 3
- Automatisierte visuelle Regressionstests (1 Tag)
- Verantwortlich: Teammitglied 2 und 4

## Slide 6: Testphase 3 - Leistungstests und Cross-Browser-Tests
- Leistungstests durchführen (1 Tag)
- Verantwortlich: Teammitglied 1 und 2
- Cross-Browser-Tests mit Playwright (1 Tag)
- Verantwortlich: Teammitglied 3 und 4

## Slide 7: Testauswertung und Abschluss
- Ergebnisse sammeln und dokumentieren (1 Tag)
- Verantwortlich: Alle Teammitglieder
- Abschlussbesprechung und Fehlerbehebung (1 Tag)
- Verantwortlich: Alle Teammitglieder

## Slide 8: Dokumentationsstruktur
1. Einleitung: Überblick über Web-App und Testumfang
2. Teststrategie und Methodik
3. Testumgebung
4. Arbeitspakete und Verantwortlichkeiten
5. Testfälle und Testdaten
6. Fehlerberichte
7. Testzusammenfassung und Empfehlungen

## Slide 9: Zusammenfassung und Nächste Schritte
- Überblick über den Testprozess
- Ergebnisse und Dokumentation
- Vorbereitung auf weitere Optimierungen und Retests