## Slide 1
IT-Projektmanagement und Software Engineering: 10 Metriken und Messung
Dr. Holger Kramer

## Slide 2: IT-Projektmanagement und Software Engineering
Veranstaltungsgliederung
1 | Grundlagen
2 | Unternehmens- und Projektorganisation
3 | Projekt- und Produktlebenszyklus von Software
4 | Vorgehensmodelle in der Softwareentwicklung
5 | Übergreifende Aufgaben des Managements
6 | Projektentstehung
7 | Projektdeﬁnition
8 | Projektdurchführung
9 | Projektabschluss
10 | Metriken und Messung
11 | Reifegradmodelle und Prozessverbesserung
12 | Werkzeuge

## Slide 3: Metriken und Messung
Dieses Kapitel behandelt die Bewertung von Software und Softwareprozessen durch Kennzahlen und Metriken.
Ziele

## Slide 4: Metriken und Messung
  Zur Beurteilung der Qualität von Software, der Softwareentwicklung und von Softwareentwicklungsprozessen ist es hilfreich, Kennzahlen und Maßfunktionen (Metriken) einzuführen und zu erheben (oft als Key Performance Indicator, KPI bezeichnet).
  Dies ist auch in anderen Ingenieurdisziplinen üblich wie beispielsweise in der Hardwareentwicklung, in der gewisse Kenngrößen wie Abmessungen, Anzahl der Transistoren und Schaltgeschwindigkeit recht gut brauchbare Vergleichszahlen für Hardwareprodukte bieten.
  In der Softwareentwicklung sind wir an analogen Kennzahlen interessiert, die es erlauben, die Güte und Leistungsfähigkeit von Software, die Produktivität und Qualität der Softwareentwicklung sowie von Softwareentwicklungsteams und Firmen zu beurteilen.
  Das Gebiet der Softwaremetriken beschäftigt sich vornehmlich mit der Festlegung solcher Kennzahlen.
Einleitung

## Slide 5: Metriken und Messung
▸ Definition (Metrik)
  Eine Softwaremetrik (nach [7]) ist eine Funktion, die eine Softwareeinheit auf einen Zahlenwert abbildet. Dieser berechnete Wert ist interpretierbar als der Erfüllungsgrad einer Qualitätseigenschaft der Softwareeinheit.
Einleitung

## Slide 6: Metriken und Messung
  Die wesentlichen Sichten auf Software und Softwareprozesse sind:
    Managementsicht (zum Beispiel: Kundenzufriedenheit, Kosten, Produktivität)
    Entwicklersicht (zum Beispiel: Effizienz, Wartbarkeit)
    Kundensicht (zum Beispiel: Termintreue, Kosteneinhaltung, Produktqualität)
Sichten auf Metriken

## Slide 7: Metriken und Messung
  Eine Softwaremetrik definiert, wie eine Messgröße eines Softwaresystems oder eines Entwicklungsprozesses gemessen wird.
  Die Hauptaufgabe von Metriken ist es, über Kennzahlen den Stand und die Auswirkung von Einflussfaktoren auf Softwareprojekte, Prozesse und Produkte sichtbar, vergleichbar, bewertbar und verfolgbar zu machen („You can’t control what you can’t measure“, DeMarco [56], Aussage wurde später relativiert.)
  Es gibt kaum einen Aspekt von Software, den man nicht durch Kennzahlen bewerten möchte.
  Typische Beispiele sind:
    Umfang und Leistung
    Komplexität
    Effizienz
    Strukturiertheit
    Wartbarkeit
    Qualität (in den unterschiedlichen Teilaspekten)
Messbare Merkmale von Software und Softwareprozessen

## Slide 8: Metriken und Messung
  Ähnliches gilt auch für die Bewertung der Entwicklungsprozesse (Vorgehensmodelle, Kap. 4) und der Unternehmen. Typische Kennzahlen sind hier:
    Produktivität
    Effizienz und Effektivität
    Kommunikationsintensität
    Änderungsrate (Zahl CR)
    Termintreue
Messbare Merkmale von Software und Softwareprozessen

## Slide 9: Metriken und Messung
Aussagekraft von Metriken am Beispiel LOC
  Bereits das einfache Beispiel Lines of Code zeigt, wie unzulänglich Metriken sind. Der Umfang eines Programms in LOC hängt von der textuellen Anordnung ab (zusätzliche Zeilenumbrüche ändern den Wert der Metrik), von der Programmiersprache (oder sogar von der Version einer Programmiersprache, etwa C# 2.0 im Vergleich zu C# 4.0) oder vom Einsatz gewisser Programmkonstrukte (Makros, Methoden).
Metriken als Basis für die Messung der Produktivität
  Andere Metriken stützen sich beispielsweise wiederum auf die LOC-Metrik ab. So wird die Produktivität (Kap. 6) in der Softwareentwicklung häufig in LOC/PT (erzeugte Programmzeilen pro Personentag) gemessen. Alle Unzulänglichkeiten der Messung des Programmumfangs durch LOCs schlagen dann auch auf die Messung der Produktivität durch.
Werkzeugunterstützte Erfassung von Kennzahlen
  Es gibt eine Reihe von Werkzeugen, die für Softwaresysteme einen ganzen Satz von Metriken berechnen und darstellen. Dies unterstützt das Management bei der Identifizierung von Schwachpunkten in der Software und im Entwicklungsprozess.
Messbare Merkmale von Software und Softwareprozessen

## Slide 10: Metriken und Messung
  Metriken sollten immer folgenden Anforderungen genügen:
    Objektivität
    Messgenauigkeit
    Aussagekraft und Tauglichkeit
    Vergleichbarkeit
    Angemessenheit des Aufwands
    Nützlichkeit
Prinzipielles zu Metriken

## Slide 11: Metriken und Messung
Prozess zur Festlegung, Messung und Interpretation von Kennzahlen
Prinzipielles zu Metriken
Broy, M., & Kuhrmann, M. (2013). Projektorganisation und Management im Software Engineering. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, S.337
Messziele definieren
Messaufgaben aus den Zielen ableiten
Messobjekte festlegen
Messgrößen und Einheiten festlegen
Messmethoden und Werkzeuge festlegen
Kennzahlen ermitteln (Messung durchführen)
Kennzahlen interpretieren
Maßnahmen ableiten

## Slide 12: Metriken und Messung
Metriken für Produkte
    Umfang/Größe des Produkts
    Komplexität
    Design
    Performanz
    Qualität (zum Beispiel ISO [99, 100])
    Achtung! Auch wenn eine Metrik komplizierte Formeln verwendet, sagt das nichts über die Gültigkeit der dadurch ermittelten Zahlen im Hinblick auf die Messgröße aus.
Beispiele für Metriken

## Slide 13: Metriken und Messung
  Beispiele bekannter und gebräuchlicher Produktmetriken
Beispiele für Metriken
Broy, M., & Kuhrmann, M. (2013). Projektorganisation und Management im Software Engineering. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, S.339
Metrik | Beschreibung
Halstead Metrik | Vorhersage für Wartungsaufwand anhand der Anzahl der Operatoren und Operanden in einem Programm, [128], 63ff.
Fehlerdichte (Defect Density) | Anzahl der Fehler pro KLOC oder FP [108]
Maintainability Index | Kennzahl für Entwickler zu Bestimmung, ob gewarteter Code verbessert oder eher verschlechtert wurde, [128], 69ff.
Testfallabdeckung | Varriiert nach technischen oder nach fachlichen Aspekten, zum Beispiel Anzahl der durch Testfälle erfassten Zeilen Quelltext, Anzahl der Testfälle pro Anforderung. Diese Verfahren die Abdeckung des Codes durch Tests (Coverage), etwa Anweisungsüberdeckung oder Pfadüberdeckung [176]
Metrik | Beschreibung
Halstead Metrik | Vorhersage für Wartungsaufwand anhand der Anzahl der Operatoren und Operanden in einem Programm, [128], 63ff.
Fehlerdichte (Defect Density) | Anzahl der Fehler pro KLOC oder FP [108]
Maintainability Index | Kennzahl für Entwickler zu Bestimmung, ob gewarteter Code verbessert oder eher verschlechtert wurde, [128], 69ff.
Testfallabdeckung | 

## Slide 14: Metriken und Messung
    Zeitbedarf für Fehlerkorrekturen
    Zeitbedarf für die Einarbeitung von Änderungen
    Prozessreife, zum Beispiel nach CMMI (Kap. 11)
Metriken für Prozesse

## Slide 15: Metriken und Messung
  Beispiele gebräuchlicher Prozessmetriken
Metriken für Prozesse
Broy, M., & Kuhrmann, M. (2013). Projektorganisation und Management im Software Engineering. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, S.340
Metrik | Beschreibung
CMMI-Stufe | Im Bereich der Prozessverbesserung kann das erreichte CMMI Level gemessen werden.
Assessments | Ebenfalls im Bereich der Prozessverbesserung können aktuelle Assessments mit früheren Assessments verglichen werden.
Projekte | Es kann zum Beispiel die Anzahl oder der Anteil der Projekte gemessen werden, die einen Standardprozess des Unternehmens verwenden. Hierauf könnten Rückschlüsse aufgebaut werden, ob diese Prozesse Vorteile bieten.
Kosten | Es können die Kosten für die Prozessverbesserung gemessen werden. Hier könnten Abschätzungen gemacht werden, ob Investitionen in ein Prozessverbesserungsprogramm weiterhin Nutzen generieren.
Trends | Es wird gemessen, ob Prozessverbesserungen auch eine tatsächlich messbare Wirkung haben, etwa durch eine Verkürzung von Reaktionszeiten auf Änderungsanträge oder eine allgemeine Steigerung der Qualität.

## Slide 16: Metriken und Messung
  Projektmetriken beschreiben die Performance eines Projekts selbst. Hierbei werden wichtige Parameter des Projekts in Kennzahlen erfasst, wie zum Beispiel:
    Termintreue (pünktliches Erreichen von Meilensteinen)
    Kosten- und Ressourcenverbrauch
    Produktivität
Metriken für Projekte

## Slide 17: Metriken und Messung
  Beispiele bekannter und gebräuchlicher Projektmetriken
Metriken für Projekte
Broy, M., & Kuhrmann, M. (2013). Projektorganisation und Management im Software Engineering. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, S.340
Metrik | Beschreibung
Termintreue | Ermittlung, ob vereinbarte Termine eingehalten werden. Dient der Ermittlung der Präzision der Zeit- und Terminplanung.
Budgettreue | Ermittlung, ob das vereinbarte Budget plangemäß eingesetzt/abgerufen wird. Dient der Ermittlung der Präzision der Kostenschätzung.
Entwicklungszeit/ -fortschritt | Dient der Ermittlung, ob die Entwicklung gemäß Plan voranschreitet (Präzision der Abreist- und Terminplanung).
Meilensteintrendanalyse | Dient der Abschätzung, ob Meilensteine pünktlich erreicht werden und was die Verzögerungen im Gesamtprojekt sind, falls ein Meilenstein nicht geplant erreicht wird.
Produktivität | Dient der Ermittlung der Produktivität im Projekt und somit der Abschätzung, ob die gesetzten Ziele mit den verfügbaren Ressourcen erreichbar sind.

## Slide 18: Metriken und Messung
    Was nicht vorher gemessen wurde, kann nicht gesteuert oder geregelt werden.
    Nicht so genau wie möglich messen, sondern so genau wie nötig.
Metriken erfassen und auswerten

## Slide 19: Metriken und Messung
Cluster
  Struktur des Goal-Question-Metric Ansatzes
Der Goal-Question-Metric Ansatz
Broy, M., & Kuhrmann, M. (2013). Projektorganisation und Management im Software Engineering. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, S.342
Ziel
Frage
Frage
Frage
Frage
Frage
Metrik
Metrik
Metrik
Metrik
Metrik
Cluster
Definition
Auswertung

## Slide 20: Metriken und Messung
  Dashboards basieren in der Regel auf dem Konzept der Software Project Control Centers (SPCC, [145]).
  Dashboards sammeln, aggregieren und visualisieren Daten aus verschiedenen Datenquellen und geben dem Management einen Überblick über den aktuellen Stand des Projekts.
  Dabei sind die Dashboards in der Regel sehr flexibel konfigurierbar, um alle relevanten Informationen zu erfassen und darzustellen.
  Je nach Anwenderkreis können sich die Metriken und die erfassten Kennzahlen deutlich unterscheiden, zum Beispiel sind in der Managementperspektive andere Informationen von Interesse als in der Entwicklerperspektive.
Software Cockpits

## Slide 21
Übung
    Was unterscheidet gute von schlechten Metriken? Stellen Sie Indikatoren für gute Metriken zusammen!